**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.04.2018 №41

с. Новиковка

**Об утверждении отчета об исполнении Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2016-2020 годы» за 2017 год**

 Руководствуясь Федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новиковское сельское поселение», рассмотрев отчет об исполнении Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2016-2020 годы» за 2017 год

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить отчет об исполнении Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2016-2020 годы» за 2017 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию(обнародованию) и размещению на сайте Новиковского сельского поселения [www.nselpasino.ru](http://www.nselpasino.ru).

И.о.Главы сельского поселения Н.А. Мужиканов

Н.А. Мужиканов

44 1 87

Приложение

УТВЕРЖДЕН
 постановлением

Администрации Новиковского

сельского поселения

от 18.04.2018 №41

**ОТЧЕТ**

**об исполнении Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2016-2020 годы» за 2017 год**

Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2016-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новиковского сельского поселения от 11.04.2016 № 46.

 Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

 Цель Программы – повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения Новиковского сельского поселения, в том числе сокращение пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

 Программа предусматривает решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

По итогам реализации Программы за 2017 год:

1. Проведена паспортизация дорог общего пользования местного значения;

2. Установлены дорожные знаки:

- в д. Н-Соколы перед мостом через р. Итатка знак «Ограничение массы» ;

- в д. Ново –Троица на ул. Заречной знак «Грузовое движение запрещено»;

- в Моисеевке на ул. Центральной знак «Грузовое движение запрещено».

3. Проводятся осенне-весенние обследования дорог общего пользования.

4. Проводится анализ ДТП, выявление мест концентрации ДТП, потенциально опасных участков дорог, разрабатываются мероприятия по их устранению.

5. Проведен ремонт автомобильной дороги в Моисеевке по улице Центральной (участок от дома № 42 до дома № 18) на сумму 2 004 642 (два миллиона четыре тысячи шестьсот сорок два) рубля 60 копеек.

Проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом в селе Новиковка и поселке Светлом на сумму 65 992 (шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) рубля.

6. Разработана Комплексная схема организации дорожного движения Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области.

ВЫВОД:

Программа в целом выполняется, на сколько позволяет финансовая составляющая, при том, что есть отдельные пункты, над которыми ещё предстоит работать.