АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.04.2022							                                                             № 10

с. Новиковка

О проведении двухмесячника по благоустройству на территории

Новиковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Томской области от 15.08.2002 г. № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и иных населённых пунктов Томской области»,  «Правилами благоустройства территорий Новиковского сельского поселения», утверждёнными Решением Совета Новиковского сельского поселения от 25 апреля 2019 г. № 91, а также в связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населённых пунктах Новиковского поселения

1. Объявить с 22 апреля 2022 года по 22 июня 2022 года двухмесячник по благоустройству.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству населённых пунктов Новиковского сельского поселения согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Создать комиссию для организации, проведения двухмесячника согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству территории Новиковского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

5. Утвердить Положение о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

6. Провести 22 апреля,  29 апреля, 6 мая, 7 мая 2022 года общепоселковые дни санитарной уборки.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, учреждений культуры, образования, здравоохранения и торговли, расположенных на территории поселения, а также жителям принять активное участие в работе по очистке от мусора прилегающих территорий и занимаемых земельных участков, усадеб, ликвидации раскопок, обновление малых архитектурных форм.

8. Руководителям всех форм собственности и гражданам, проводившим земляные работы по строительству и ремонту подземных инженерных сетей на территориях населённых пунктов поселения в зимний период 2021-2022 г. г., выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планировку грунта, завоз чёрной земли, восстановление газонов и полотна дорог).

9. Потребовать (в целях противопожарной безопасности) от владельцев жилых усадеб произвести очистку палисадников и прилегающей к усадьбам земель общего пользования от мусора, хлама, пиломатериалов, сена, навоза, дров.

10. МУП «Новиковское ЖКХ» (Гуданец Ю.П.) в период двухмесячника по благоустройству произвести уборку территории гаража, автомобильных дорог, обочин и остановок.

11 Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в информационных сборниках и размещению на официальном сайте Новиковского сельского поселения www.nselpasino.ru.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального опубликования.

13. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на Заместителя Главы Новиковского сельского поселения по жизнеобеспечению, безопасности, благоустройству, транспорту и связи.

И.о. Главы Новиковского сельского поселения                                                                       Н.А. Мужиканов

Н.А. Мужиканов

4-41-87

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Новиковского сельского   поселения

от 14.04.2022 № 10

План мероприятий проведения двухмесячника по благоустройству на территории Новиковского сельского     поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок вокруг сел поселения | Май-сентябрь | администрация, жители поселения |
| 2 | проведение санитарных пятниц предприятиями, организациями, учреждениями | Каждая пятница с 22 апреля по 22 июня | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 3 | Организовать работу по приведению в порядок владельцами имущества своих жилых помещений, произвести ремонт и окраску фасадов, ограждения | В течение 2-х месячника | собственники жилых помещений |
| 4 | Установить владельцами имущества мусорные контейнеры и содержать их в надлежащем санитарном состоянии | май | владельцы имущества |
| 5 | Уборка в течение всего дня площадей и тротуаров, прилегающих к торговым помещениям на расстоянии 10 м с очисткой от мусора и грязи после окончания торговли. | В течение всего периода | руководители торговых предприятий |
| 6 | Организовать уборку мусора, строительного материала, дров, навоза, сена, техники на землях общего пользования и провести общепоселковые дни санитарной уборки | апрель-май | Администрация, МУП «Новиковское ЖКХ», жители поселения |
| 7 | Обеспечить косметический ремонт мемориальных памятников к 9 Мая | апрель | администрация |
| 8 | Провести субботники по уборке мусора мест захоронения, косметический ремонт мест захоронения. | май-июнь | Администрация, МУП «Новиковское ЖКХ», жители поселения |
| 9 | Завоз земли под цветники, клумбы, обустройство цветников и клумб | май | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 10 | Организовать субботник по уборке пастбища | май | Администрация, МУП «Новиковское ЖКХ», жители поселения |
| 11 | Обустройство и содержание контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов | В течении всего периода | администрация |
| 12 | Определить и обустроить места для сбора крупногабаритных бытовых отходов в с. Новиковка и п. Светлый | май | администрация |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Новиковского сельского   поселения

от 14.04.2022 № 10

Состав

комиссии для организации и проведения двухмесячника по благоустройству,

противопожарному состоянию объектов и жилых домов.

Мужиканов Н.А.- зам. главы Новиковского сельского поселения, председатель комиссии

Вайтович С.И. – заведующий канцелярией, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Янюк А. А. -  специалист 1 категории по землеустройству и градостроительству

Гуданец Ю.П. – и.о. директора «Новиковского ЖКХ»

Трубчик Н.М. – депутат Совета Новиковского сельского поселения

Карасёва В.Г. – главный бухгалтер

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением  администрации

Новиковского сельского   поселения

от 14.04.2022 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по благоустройству территории

Новиковского сельского поселения

- Комиссия по благоустройству территории Новиковского сельского поселения (далее комиссия) создается для координации действий специалистов Администрации, депутатов Совета Новиковского сельского поселения по оказанию помощи населению, предприятиям и организациям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов.

- Комиссия действует в период проведения двухмесячника по благоустройству с 22.04.2022 по 22.06.2022 г

- Комиссия собирается не реже одного раза в две недели, в случае необходимости – раз в неделю.

- Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом.

- Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций и предприятий о ходе работ по благоустройству.

- Комиссия подводит итоги конкурса между участниками двухмесячника по благоустройству

- Комиссия является совещательным органом, принятые Комиссией решения утверждаются Главой сельского поселения.

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением  администрации

Новиковского сельского   поселения

от 14.04.2022 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству на территории Новиковского сельского поселения разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новиковского сельского поселения и «Правилами благоустройства территории муниципального образования «Новиковское сельское поселение», утвержденными решением Совета Новиковского сельского поселения от 25.04.2019 г № 91.

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА.

Привлечение населения для наведения санитарного порядка, благоустройства территорий сельских населенных пунктов.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

Конкурс проводится на территории Новиковского сельского поселения с 22.04.2022 по 22.06.2022 года.

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

Участники конкурса – население, проживающие на территории Новиковского сельского поселения.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.

Оценка участия населения в конкурсе производится по следующим показателям:

- внешний вид жилых домов (побелка, покраска фасада здания)

- санитарное состояние земель общего пользования, расположенных вокруг жилого дома

- внешний вид изгородей (ремонт, покраска, побелка и т.п.)

- озеленение (разбивка цветников, газонов, посадка кустарников и т.п.)

6.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

1.Итоги конкурса подводит комиссия по организации двухмесячника по благоустройству территорий Новиковского сельского поселения.

2. Итоги подводятся до 22.06.2022 года по результатам проверки выполненных работ.

3. Победители конкурса награждаются грамотами Главы Новиковского сельского поселения и призами.